Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Joaquín Becerra, Frank Martínez, Sebastián Pombet |
| --- | --- |
| Rut | 21.797.461-5, 21.745.953-2 ,20.971.157-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AgeCare Administración |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones y servicios web, bases de datos, integración de plataformas y aseguramiento de la calidad del software. |
| Competencias | Desarrollar soluciones de software, diseñar e implementar APIs, gestionar y consultar bases de datos, integrar componentes tecnológicos, aplicar pruebas de software y trabajar colaborativamente mediante herramientas de control de versiones. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca apoyar la operación de AgeCare mediante un backend que permita administrar usuarios, roles, contenidos, catálogos, soporte y otros módulos internos de manera organizada, segura y trazable. La problemática se relaciona con la necesidad de centralizar la información y disponer de servicios API confiables para que la plataforma de administración funcione correctamente. Esto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que involucra desarrollo de software, bases de datos, seguridad, integración de sistemas y pruebas. El contexto del proyecto corresponde a Wellq Co y a la plataforma AgeCare, orientada al cuidado remoto de personas mayores. El proyecto podría beneficiar a los trabajadores encargados de administrar la plataforma, permitiendo gestionar la información y los servicios internos de una manera más ordenada y eficiente. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar, adaptar y validar el backend de AgeCare Administración, implementando o mejorando sus APIs, lógica de negocio, conexión con la base de datos, autenticación, autorización y pruebas. Primero se revisará el backend de referencia entregado por la empresa para identificar las funcionalidades existentes, posibles errores, oportunidades de mejora y módulos pendientes. Luego se planificarán las tareas, se desarrollarán los cambios necesarios, se probarán los endpoints y se realizarán demostraciones funcionales de los avances. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, porque requiere analizar una necesidad, diseñar una solución tecnológica, programar servicios backend, trabajar con bases de datos, integrar componentes y verificar la calidad del software. Las competencias seleccionadas son necesarias para construir APIs funcionales, controlar el acceso según los roles de los usuarios, mantener la información organizada y comprobar que los distintos módulos se comuniquen correctamente. Además, el trabajo grupal permitirá aplicar habilidades de comunicación, planificación, control de versiones, resolución de problemas y coordinación de tareas en un contexto similar al laboral. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en programación, desarrollo de software, aplicaciones web y bases de datos. También me permitirá fortalecer mis conocimientos en integración de plataformas, área que considero importante seguir desarrollando. Trabajar en un backend basado en un caso real me ayudará a comprender mejor cómo se estructura un proyecto profesional, cómo se documentan y prueban las APIs, cómo se utiliza GitHub y cómo se coordinan las tareas dentro de un equipo de desarrollo. Este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional, entregándome experiencia práctica y permitiéndome aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en una situación cercana al mundo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque se desarrollará durante un periodo académico de 18 semanas, considerando las horas asignadas a la asignatura y un alcance enfocado en el backend de AgeCare Administración. Para su desarrollo se cuenta con documentación de la empresa, un backend de referencia, especificaciones de endpoints, un repositorio en GitHub, reuniones de seguimiento y un entorno para realizar demostraciones de los avances. Los principales recursos necesarios serán computadores, conexión a internet, GitHub, FastAPI, Python, PostgreSQL y las herramientas de prueba disponibles en el proyecto. Entre las posibles dificultades se encuentran el tiempo limitado, la comprensión del código existente, la coordinación del trabajo entre los tres integrantes y el aprendizaje de herramientas o servicios que no dominamos completamente. Para enfrentar estas dificultades se utilizará una planificación semanal, división de tareas, reuniones de equipo, control de versiones, comunicación constante con la contraparte y pruebas frecuentes durante el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar el backend de AgeCare Administración mediante APIs seguras y funcionales que permitan gestionar los módulos administrativos definidos por la empresa, asegurando la conexión con la base de datos, la integración entre componentes y la calidad del software. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar la documentación, el backend de referencia y la especificación de endpoints entregada por la empresa. - Identificar las funcionalidades implementadas, errores, necesidades de modificación y módulos pendientes. - Implementar o mejorar las APIs y la lógica de negocio del backend administrativo. - Configurar o validar la conexión con PostgreSQL y el manejo de los datos. - Implementar o verificar la autenticación, los roles y los permisos de los usuarios administrativos. - Crear y ejecutar pruebas unitarias e integrales para validar los módulos y endpoints. - Verificar la correcta comunicación entre los distintos componentes del sistema. - Documentar los avances y realizar demostraciones funcionales durante el semestre. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

1. Levantamiento y análisis de requerimientos: Se revisará la documentación entregada por la empresa, el backend de referencia y la especificación de los endpoints. En esta etapa se identificarán las funcionalidades existentes, los módulos pendientes y los requerimientos del backend de AgeCare Administración. 2. Diseño de la solución: Se analizará la estructura del backend, la organización de las APIs, la lógica de negocio, la conexión con la base de datos y los mecanismos de autenticación, roles y permisos. 3. Desarrollo e implementación: Se crearán, modificarán o corregirán los endpoints y funcionalidades necesarias del backend. También se trabajará en la conexión con PostgreSQL y en la integración de los distintos módulos. 4. Pruebas: Se realizarán pruebas unitarias e integrales para verificar el correcto funcionamiento de las APIs, la lógica de negocio, la conexión con la base de datos y la comunicación entre los módulos. 5. Integración y validación: Se integrarán los cambios realizados por los integrantes del equipo y se comprobará que el backend funcione correctamente en conjunto. También se realizarán demostraciones de los avances a la empresa y al docente. 6. Documentación y entrega: Finalmente, se documentarán las funcionalidades desarrolladas, los endpoints, la configuración del sistema, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se preparará la entrega final del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub y estructura inicial del backend | Código inicial organizado, ramas y commits que evidencien el trabajo realizado. | Permite verificar el inicio del desarrollo y la trazabilidad del trabajo. |
| Avance | APIs/endpoints funcionales | Demostración de endpoints implementados o corregidos, con ejemplos de solicitudes y respuestas. | Evidencia el avance técnico y el funcionamiento de los servicios. |
| Avance | Pruebas unitarias e integrales | Resultados de pruebas sobre lógica de negocio, endpoints y conexión entre módulos. | Permite comprobar la calidad y detectar errores antes de la entrega final. |
| Final | Backend integrado y funcional | Versión final del backend con los módulos definidos, conexión a la base de datos, autenticación, permisos y APIs operativas. | Demuestra el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Documentación técnica | Documentación de instalación, configuración, endpoints, roles, base de datos y uso del backend. | Facilita la comprensión, mantención y continuidad del sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software / análisis | Levantamiento y análisis del backend | Revisar documentación, repositorio, endpoints, tecnologías y funcionalidades existentes. | Computador, documentación, GitHub | Semanas 1-2 | Sebastián, Joaquín y Frank | Depende del acceso al repositorio y documentación. |
| Desarrollo de software | Planificación y distribución de tareas | Priorizar módulos, definir responsables y organizar ramas o tareas en GitHub. | GitHub, reuniones de equipo | Semana 2 | Joaquín | Requiere acordar alcance con la contraparte. |
| APIs / desarrollo web | Implementación y mejora de endpoints | Crear, corregir o adaptar rutas, controladores, esquemas y lógica de negocio. | FastAPI, Python, Swagger/Postman si está disponible | Semanas 3-9 | Sebastián y Frank | Se trabajará sobre el backend de referencia. |
| Bases de datos | Conexión y validación de PostgreSQL | Revisar modelos, consultas, relaciones, migraciones y persistencia de información. | PostgreSQL, herramientas del proyecto | Semanas 4-9 | Sebastián | Validar credenciales y estructura existente. |
| Seguridad / integración | Autenticación, roles y permisos | Implementar o verificar acceso, permisos y restricciones según el rol administrativo. | FastAPI, mecanismos de autenticación del proyecto | Semanas 7-11 | Frank y Sebastián | Puede requerir comprender TOTP/2FA u otros mecanismos. |
| Calidad de software | Pruebas unitarias e integrales | Probar servicios, endpoints y comunicación entre módulos; corregir errores. | Framework de pruebas, GitHub, entorno de ejecución | Semanas 10-14 | Joaquín y Frank | Las pruebas dependen de los módulos terminados. |
| Integración / despliegue | Integración y demostración funcional | Integrar cambios, desplegar o habilitar demostraciones y presentar avances semanales. | GitHub, Vercel y/o Azure según definición de la empresa | Semanas 12-16 | Todo el equipo | Coordinar tokens, variables de entorno y accesos. |
| Gestión de proyecto | Documentación y entrega final | Documentar instalación, endpoints, decisiones técnicas, resultados y evidencias. | Documento técnico, GitHub, capturas y videos | Semanas 15-18 | Todo el equipo | Revisar requisitos de evaluación con docente y contraparte. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |